关于市十六届人大第1605126号建议
办理情况的答复意见

尊敬的季文彦代表：

您提出的《关于加强餐饮业门店厨余垃圾管理的建议》已收悉，经研究，现答复如下：

感谢您对我市城市餐厨垃圾分类工作的关心，您建议中提到的我市城市餐厨垃圾管理、收集清运方面存在的问题，具有很强的现实意义和指导意义。现将有关情况汇报如下：
一、目前我市厨余垃圾管理和收集清运情况
根据国家、省、市进一步加强餐厨废弃物处置及资源化利用的工作要求，进一步规范餐厨废弃物收运处置流程，提升市容环境卫生水平，我局编制完成《阳泉市餐厨废弃物收运处理管理办法》。我局于2025年6月向社会公众、市直单位有关部门和6个县（区）征求意见。8月19日市市场监督管理局出具书面审核意见，通过公平竞争审查。9月22日通过市司法局合法性审核。下一步，等待市政府常务会议集体审议。

阳泉市餐厨垃圾和有机废物综合处理工程（BOT）项目位于山西省阳泉市郊区荫营镇东落菇堰村东1.5公里处，占地约77亩，分为两期建设，一期工程建设100t/d餐厨垃圾处理+10t/d地沟油处理（包含收集与运输）。餐厨垃圾处理主体工艺采用以“物料接收+分选制浆+离心提油+厌氧发酵+沼气供热+餐厨固渣黑水虻养殖”为主的工艺路线，废弃油脂处理主体工艺采用“物料接收+除杂+三相分离”为主的工艺路线。阳泉餐厨项目2024年4月正式开工建设，2025年1月办理完结建设工程竣工验收备案，于2025年8月25日进入调试阶段，目前餐厨垃圾预处理系统、污水系统运转正常；除臭系统培育生化段菌种；中控画面、运行程序正在优化中；厌氧系统进行污泥接种，菌种培育，预计2个月达到设计处理能力；收运路线持续优化中，有序推进各项证件、验收工作。项目于2025年8月中旬启动收运前摸排工作，对阳泉市城区、矿区、郊区、平定县及高新区行政区域内的餐厨垃圾产生单位开展信息记录、数据统计与汇总梳理工作。现正分发各商户餐厨垃圾专用收运桶以及签约工作。

二、存在的主要问题

提案中提出的目前我市厨余垃圾管理不规范和环卫部门收集压力大的现象确实存在，其主要原因是规范性文件及地方性法规尚未出台和餐厨垃圾处理厂尚未正式运营。为此，我市编制完成《阳泉市餐厨废弃物收运处理管理办法》，该办法的拟定了源头登记、定点回收、集中处理等制度，明确了餐厨废弃物产生单位、收运处理单位的单位主体责任，规定收集、运输单位、处置单位的确定条件，对产生单位、收集、运输单位、处置单位提出明确工作要求。我市在郊区荫营镇东落菇堰村规划建设阳泉市循环经济产业园区，拟集中建设餐厨垃圾处理厂等垃圾终端处理设施项目为下一步全市垃圾分类工作奠定基础。
三、下一步工作打算
（一）积极推进餐厨垃圾管理制度及实施细则。通过信息化、规范化管理手段，进一步加强城市环境卫生管理工作，不断探讨行之有效的管理模式，研究出台我餐厨垃圾集中处置办法，并报请市政府同意后由市人大进行地方立法。从源头上杜绝和约束市民随意倾倒餐厨垃圾的行为，做到餐厨垃圾处置工作依法有序开展。通过专业技术手段，逐步规范餐厨垃圾处置流程，方便餐饮业门店及市民规范处置餐厨垃圾，提升市民生活质量和幸福感，有效巩固我市创卫成果。

（二）积极推进阳泉市餐厨垃圾和有机废物综合处理工程（BOT）项目尽快正式运营。现设备调试工作人员已陆续入场，待园区水、电、道路配套设施完工并交付使用后，阳泉餐厨项目将立即启动调试攻坚。在调试工作中将始终坚守 “安全第一、环保优先” 底线，在严格把控调试质量、保障设备稳定运行的基础上，优化工序衔接、强化人员协作，全力压缩调试周期。该项目正式运行后，可确保餐厨垃圾的无害化、减量化资源化处理和二次污染的有效控制。

（三）进一步规范我市餐厨垃圾收集清运全流程管理。阳泉市餐厨垃圾和有机废物综合处理工程项目预计将于11月底启动收运前摸排工作，对划定行政区域内的餐厨垃圾产生单位开展信息记录、数据统计与汇总梳理工作。我局将协调城管执法部门、市场监管执法部门，依托其职能优势，协助阳泉餐厨项目开展联合摸排，压缩摸排时间，及时开展餐厨垃圾收运工作，不断提升我市市容环境整体形象。
再次感谢您对我市城市餐厨垃圾分类工作的关心，希望您今后继续对我们的工作给予关注和支持。

阳泉市城市管理局

2025年11月14日
负 责 人：
承 办 人：
联系电话：0353-3309210


