关于完善狮脑山森林公园景区主干道基础公共设施的建议的答复

尊敬的景秀委员：

您好！非常感谢您对狮脑山森林公园红色旅游发展和城市管理工作的关心与支持。本提案聚焦景区主干道沿线基础设施的完善，这不仅能解决游客实际需求、改善景区生态环境，更能让红色旅游从“可看”向“可感、可享”升级，增强红色景点的吸引力和影响力，助力我市打造高品质红色旅游目的地，为传承红色基因、推动市文旅融合发展夯实基础。

收到建议后，我局高度重视，做了认真研究，局党组成员及市政园林等相关工作人员，多次赴狮脑山森林公园景区主干道开展实地调研，现将有关情况回复如下：

一、问题及成因

我市以习近平总书记视察山西为契机，大力推动红色旅游发展，狮脑山森林公园作为重要的红色旅游景点，吸引了众多游客前来参观学习。然而，在景区主干道沿线的基础设施方面，目前仍存在一些亟待解决的问题。正如建议里提到公共厕所、垃圾桶等基础设施数量不足，无法满足游客基本需求。我局在实地调研中还发现了干道沿线供水供电供热系统不健全、照明系统不完善、无排水系统等问题。这些问题的成因主要有：一是景区建设规划不足，我市主要针对纪念馆、纪念碑等重点区域进行了建设。二是狮脑山景区主干道沿线属森林范围，不在供电、供水、供热基础设施覆盖范围。三是游客的突然增多，超过了原狮脑山景区基础设施的承载能力。

二、措施及落实

我局按照狮脑山主干道沿线配套基础设施建设的重要程度，先后开展了道路提质改造、照明设施建设、绿化卫生指示牌增补等工作。

一是积极推进狮脑山主干道提质改造工程。

1. 完成狮脑山路提质改造。累计(混凝土路面改为沥青路面)摊铺沥青路面6.1公里约47000平方米，停车场、道路口等摊铺约1400平方米；施划标线4695平方米；维修人行道约200平方米；维修石砌挡墙约50平方米；涂刷翻新路灯杆约135根、防撞柱约690根，拆除路灯杆附属物约30处；更换警示标志牌46块；清理边沟5050米，边沟维修2290米；安装DN300钢带波纹管约13米，DN400钢带波纹管约12米，安装1米*0.5米截流篦12块；更换防沉降井盖2套，雨水篦9套。

2. 完成狮脑山支路提质改造。累计摊铺沥青路面10500平方米，施划热熔标线506平方米，维修人行道730平方米，无障碍道口改造18个、面积约80平方米，维修石砌挡墙勾缝约50平方米。

二是积极推进狮脑山应急照明工程。完成纪念馆、纪念碑及周边广场、中轴线及停车场等核心区域和狮脑山上山道路、林场道路两侧应急照明。包括纪念馆广场洗墙灯485套、投光灯67套、扶手灯84 米、中华灯20处；纪念碑及广场洗墙灯546套、投光灯225套、中华灯10处、庭院灯6处；钟亭处洗墙灯188套、投光灯79套、扶手灯142米；狮脑山路更新灯头87套、新增路灯80套、新增庭院灯8套；中轴线及停车场中华灯14套、庭院灯15套、灯带380米、投光灯4套；环园路庭院灯48套；林场路太阳能路灯225套。

三是积极推进停车场、休憩设施、指示牌等增补工作。沿路停车场铺设沥青1100余平米；修缮仿古凉亭2座，维修公厕5座，增设岗亭2个，拆除管理房1座。先后组织安装垃圾桶102个、坐凳100个、起降杆 4 套；增加31 处监控摄像头；增设公厕指示牌13个，导览图5个，指路牌 17个，其他指示牌、提示牌共60余处解决基本导向问题；增设环园路 4 处休憩平台；并完成纪念馆广场两座环保公厕的安装工作。

四是积极推进提升景区绿化卫生工作。狮脑山及沿线核心区域累计种植乔灌木300余株、绿篱地被草坪1万余平米，整理绿化用地20余万平米。修剪乔灌木6000余株。维修铺装纪念碑（馆）广场石材4500余平米，清洗广场地砖16000余平米。

三、保障及计划

为确保上述工程成果长效运行并持续推进景区品质提升，我局将着力构建以下保障体系并实施后续计划：

1.强化资金保障机制。积极争取市财政专项资金支持，将主干道及配套设施维护、绿化养护、卫生保洁等纳入年度预算。同时探索多元化投入机制，鼓励社会资本参与景区配套服务运营，确保基础设施后续管养有稳定、充足的资金来源。严格资金监管，确保专款专用，提高使用效益。

2.健全长效管理维护制度。明确市政园林、林业、环卫、文旅等部门及属地管理单位职责分工，建立“建管衔接、管养一体”的协同机制。组建专业巡查维护队伍，制定主干道沿线设施（含照明、公厕、垃圾桶、休憩设施、标识系统、监控、排水管网等）及绿化带的日常巡检、保养、维修、更新标准和流程，实现常态化、精细化维护管理。建立问题快速响应和处置机制，确保设施完好率。

3.完善技术支撑体系。逐步引入智慧化管理手段，探索建设景区基础设施物联网监测系统，对路灯能耗、公厕使用状态、垃圾桶满溢情况、关键节点人流量等进行实时监测与数据分析，提升设施运行效率和管理预见性。加强专业技术培训，提升管护人员业务能力。

下一步，将持续推进基础设施提质工程，完善水、电、排水管网等配套设施，擦亮阳泉红色旅游名片。衷心感谢委员监督，恳请继续关注景区发展，多提宝贵意见！