阳泉市财政信息中心

2020年度“山西省财政核心业务一体化系统”

基础资源扩容采购项目

绩效评价报告

实施单位：阳泉市财政信息中心

委托单位：阳泉市财政局

评价机构：山西汇华资产评估有限公司

2021年9月10日

阳泉市财政信息中心

2020年度“山西省财政核心业务一体化系统”

基础资源扩容采购项目

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，受阳泉市财政局委托，山西汇华资产评估有限公司对阳泉市财政信息中心2020年度“山西省财政核心业务一体化系统”基础资源扩容项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目背景

党的十九大强调加快建立现代财政制度，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，对预算制度改革提出了新的更高要求。为此，财政部编制出台了《财政信息化三年重点工作规划》和《财政核心业务一体化系统实施方案》、《财政核心业务一体化管理规范》和《财政核心业务一体化系统技术标准》。按照财政部的要求，到2021年5月底前实现全国财政统一业务规范和技术标准的全覆盖，完成全国各省系统与中央对接，实时反映和汇总全国预算管理数据。

山西省财政厅按照财政部要求对2019年完成开发并上线运行的《省级财政业务一体化系统》进行升级改造，建成涵盖预算编制、预算执行、单位会计核算等核心业务的《山西省财政核心业务一体化系统》，逐步实现与绩效管理、政府采购、资产管理、编办、税务、人行等18个内外部系统实现互联互通，并在全省所有市县财政局部署实施。省财政厅下发了《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》，按照“一套软件、二级部署、三个贯通、四级汇总”，省市县三级财政使用统一的核心业务一体化系统办理业务，实现全省财政核心业务数据的省级集中，完成全省一体化系统与“中央预算管理数据汇总系统”的对接。2020年，阳泉市财政局按照省财政厅要求进行财政核心业务一体化系统资源扩容升级改造。

(二)项目执行情况

1.预算执行情况

2020年12月7日，阳泉市财政局以阳财预便[2020]533号《关于调整预算的通知》，追加阳泉市财政信息中心预算指标2,300,000.00元，专项用于“山西省核心业务一体化系统”资源扩容项目经费。截至2020年12月31日，年度执行总数2,183,080.00元，执行率94.92%。

2.效益实现情况

阳泉市财政信息中心按照财政部统一部署，通过财政核心业务一体化系统资源扩容升级改造的实施，实现全省财政核心业务数据的省级集中，完成全省一体化系统与“中央预算管理数据汇总系统”的对接。在遵循成熟先进、合理利用的原则上，通过建设有足够冗余的IT基础设施，同时考虑市本级和所辖县（区）的需求、会计核算数据量较大、历史数据的存储和备份、财政信息化建设规划等因素，按照历史业务高峰期占用资源数量的2至4倍准备升级改造，并满足“等保三级”要求的安全设施和设备，制定安全管理和运维规范。

阳泉市财政信息中心2020年度“山西省财政核心业务一体化系统”基础资源扩容项目采购产品25台（套），所供设备符合相关质量检测标准，采购产品明细如下表：

- 表1 一体化系统资源扩容项目产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | UIS 5000G3 | 6 |
| 2 | 虚拟化扩容服务 | CAS | 1 |
| 3 | 业务交换机 | S5130S-52S-EI | 3 |
| 4 | 云平台扩容服务 | H3CloudOS | 1 |
| 5 | 存储扩容1 | HPE 3PAR8400 | 1 |
| 6 | 存储扩容2 | 26V3-L-NLSAS6T | 1 |
| 7 | 运维堡垒系统 | LA-OS-4600-S | 1 |
| 8 | 系统对接、集成服务 | 定制 | 1 |
| 9 | 笔记本手提电脑 | 联想ThinkPad E495 R7 | 1 |
| 10 | 商用办公台式电脑 i5-9400 | 联想T4900V | 8 |
| 11 | 联想台式机电脑单主机 | 启天M428 i5-9500 | 1 |
| 合计 |  |  | 25 |

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围及目的

- 此次评价工作对阳泉市财政信息中心2020年度“山西省财政核心业务一体化系统”资源扩容的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

(二)绩效评价指标体系

- 根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，满分为100分。其中，项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程（20分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（35分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（25分）主要评价使用情况、应用效益、可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在应用效益和社会方面发挥的实际作用情况和服务对象的满意度情况。

(三)评价方法与实施

- 本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找项目相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。

（四）评价结论

阳泉市财政信息中心“山西省财政核心业务一体化系统”基础资源扩容项目综合评价得分91分，评价等级为“优”。阳泉市财政信息中心2020年度“山西省财政核心业务一体化系统”基础资源扩容项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，完成全省财政核心业务一体化系统为主要内容的“数字财政”建设。在财务管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化、财政信息化集约化等方面取得了较好的经济和社会效益。但是，项目也存在绩效目标及指标设置不够完善、管理制度不够健全等问题。

四、绩效评价指标完成情况

(一)决策指标分析

该指标分值20分，得分16分。项目根据山西省财政厅信息化工作领导小组办公室印发《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]1号)、《关于印发<山西省财政核心业务一体化市级资源扩容指导意见>的通知》等文件立项，项目立项依据充分，程序较规范。项目绩效目标设定比较笼统，不能充分反映项目实施达到的产出和效果。项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、重要、可衡量的指标值予以体现。

（二）过程指标分析

该指标分值20分，得分18分。

- 项目预算资金全部到位，预算执行率94.92%。项目实施单位建立了相关业务及财务管理制度，基本满足项目管理需求，项目资金支付具有审批程序和手续，对升级改造、运维、资源共享和监督管理做了具体规定，但存在未制定专项资金管理制度以及合同签订未明确完成时间等问题。

（三）产出指标分析

该指标分值35分，得分33分。项目整体产出较好，项目完成率、质量、成本控制等基本按计划完成。根据《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》要求项目完成时间为2020年6月底之前，实际完成验收时间2020年11月19日，存在延迟。

（四）效益指标分析

该指标分值25分，得分24分。

项目实现了阳泉市财政使用统一的核心业务一体化系统办理业务以及全省财政核心业务数据的省级集中，为完成全省一体化系统与“中央预算管理数据汇总系统”的对接做好基础，保障山西省“数字财政”建设上线。在财政业务运行效率、业务处理能力改善、财政决策提升等方面明显改善。但部分效益实现情况支撑材料不足，后续跟踪评价有待加强。

四、存在的问题

（一）项目绩效目标和指标设置不完善。

项目绩效目标比较笼统，部分未设定具体绩效指标，未通过清晰、重要、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目管理制度不够完备，后续跟踪评价工作有待加强。

项目实施单位未制定招投标制度；未制定专项资金管理制度，制度建立的完备性不足。项目未按计划完成时间完成。对系统投用后的实际应用成效缺乏足够的关注和评价。

五、相关建议

- （一）严格量化、细化绩效目标，完善相关绩效指标。

项目实施单位要严格按照预算绩效管理的要求，从管理、产出和效益等方面明确项目绩效目标，科学合理量化、细化绩效指标，全面反映项目实施绩效。

（二）完善项目管理制度和程序，加强系统跟踪改进。

项目实施单位要进一步完善各项规章制度，规范资金使用管理。应建立有效的跟踪管理和评价机制，不断优化程序、减少环节、提高效率，提升系统的服务能力和水平。

（三）加大对工作人员技术培训和能力培养，提升系统利用效率。

不仅要安排专人负责系统改进和运维工作，而要加强对工作人员的指导和业务培训，通过现场教学等形式的培训，提高工作人员业务操作能力，提升系统利用效率。

山西汇华资产评估有限公司

2021年9月10日